## Slide 1: Une méthode FLEXIBLE Une architecture RIGIDE
Par: Étienne Asselin & Vincent Rodier

## Slide 2: Plan de présentation
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
  Forces
  Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
2

## Slide 3: Sujet
Architecture logiciel
- Réduire le risque
- Faire la gestion de la complexité
Développement agile
1- Individus et interactions plutôt que processus et outils
2- Fonctionnalités opérationnelles plutôt que documentation exhaustive
3- Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations
4- Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans
3
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 4: Questions de recherche
Est-ce qu’un projet sans ou avec un très petit plan d’architecture est voué à l’échec?
Est-il possible d'appliquer la philosophie du Manifeste Agile tout au long du projet et de ne rien planifier à l'avance?
Comment savoir exactement combien d'architecture est-il préalablement nécessaire?
4
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 5: Méthodologie
5
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 6: Résultats
Forces de l’architecture agile
Instabilité des exigences
Risque technique
Valeur initiale
Culture d'équipe
Agilité du client
Expérience
Stratégies de l’architecture agile
1) Répondre au changement
2) Adresser le risque
3) L'architecture émergente
4) L'architecture initiale
5) Utiliser les frameworks et les architectures de templates
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
6

## Slide 7: Résultats Forces
1) Instabilité des exigences
Exigences incomplètes
Le client ne sait pas ce qu’il veut
Le client a de nouvelles idées
Impossible de savoir comment le système va être en oppération
Définir que les exigences de haut niveaux au départ
2) Risque technique
Défis architecturaux difficiles et significatifs
Connexion de plusieurs systèmes ensemble
Nécessitant des l’impliquations de système legacy
Réduire le risque avec des stratégies
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
7

## Slide 8: Résultats Forces (suite)
3) Valeur initiale
Réduire le temps des itérations pour avoir un produit rapidement
Diminuer l’horizon de planification
Aucune conception initiale n'augmente l'effort global car l'architecture doit évoluer à chaque itération
4) Culture d'équipe
Confiance, communication et taille de l’équipe
Sans la confiance et la cohésion on a recours à de la documentation et des plans formels pour communiquer.
Les équipes de grande taille ont généralement besoins de plus de planification pour orchestrer l’itération.
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
8

## Slide 9: Résultats Forces (suite)
5) Agilité du client
Le client doit avoir une vision agile pour que l’équipe de développement soit elle aussi agile
Les clients agiles n'ont pas besoin que les équipes de développement produisent une documentation exubérante.
6) Expérience
L'impact que la connaissance tacite et la capacité de décision selon un problème
Réduction des processus et de la documentation et réduisent les efforts initiaux
Si une équipe n'a pas l'expérience requise, ils peuvent avoir besoin d'acquérir cette connaissance par la recherche
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
9

## Slide 10: Résultats Stratégies
1) Répondre au changement
Se décompose en cinq manœuvres
Garder les designs simples
Prouver l'architecture avec du code itérativement
Utiliser de bonnes pratiques de conception
Retarder la prise de décision
Planification d’alternatives
2) Adresser le risque
En utilisant cette stratégie, une équipe de conceptions peut développer une architecture qui répond à des exigences architecturales avec un risque acceptable.
Plus l'impact sur le risque est élevé, plus il est important d'atténuer ce risque tôt pour réduire le coût en temps et en argent.
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
10

## Slide 11: Résultats Stratégies (suite)
3) L'architecture émergente
L'architecture émergente consiste à produire une architecture dans laquelle l'équipe ne prend que des décisions architecturales minimales, telles que le choix de la technologie et des styles et modèles architecturaux de plus haut niveau.
4) L'architecture initiale
La stratégie de l’architecture initiale exige que l'équipe acquière un ensemble complet d'exigences et complète une conception architecturale exhaustive avant le début du développement.
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
11

## Slide 12: Résultats Stratégies (suite)
12
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
5) Utiliser les frameworks et les architectures de templates
Cette dernière stratégie est le fait d'utiliser des frameworks et des templates d'architectures pour en faire émerger une architecture.
Les équipes de développement doivent être conscientes que les frameworks ne peuvent pas toujours fournir une solution complète.

## Slide 13: Menaces à la validité
L'expérience des auteurs
La contrainte de temps
Le nombre de sources utilisées dans cette recherche
L'exactitude des sources
13
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 14: Conclusions
Est-ce qu’un projet sans ou avec un très petit plan d’architecture est voué à l’échec?
La réponse dépend des forces et des stratégies utilisées par l'équipe de développement. Une équipe avec la culture d'équipe et l'expérience pour un projet à faible risque technique peut utiliser les stratégies de réponse aux changements et d'architecture émergente pour réduire la planification initiale. À condition que le client à une vision agile pour son projet.
14
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 15: Conclusions (suite)
Est-il possible d'appliquer la philosophie du Manifeste Agile tout au long du projet et de ne rien planifier à l'avance?
Il sera très difficile, voir impossible de faire aucune planification initiale. Même si vous avez la meilleure culture et expérience d'équipe et un client agile, vous devez toujours planifier.
15
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 16: Conclusions (suite)
Comment savoir exactement combien d'architecture est-il préalablement nécessaire?
Comme vue précédemment mais dépend surtout du niveau de risque.
16
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions

## Slide 17: Références
17
Sujet
Questions de recherche
Méthodologie
Résultats
Forces
Stratégies
Menaces à la validité
Conclusions
[1] M. Waterman, J. Noble, and G. Allan, “How much architecture? Reducing the up-front effort,” Proc. - Agil. India 2012, Agil. 2012, no. 2007, pp. 56– 59, 2012.
[2] M. Waterman, J. Noble, and G. Allan, “How much up-front? A grounded theory of agile architecture,” Proc. - Int. Conf. Softw. Eng., vol. 1, pp. 347– 357, 2015.
[3] J. Highsmith and A. Cockburn, “Agile software development: The business of innovation,” Computer (Long. Beach. Calif)., vol. 34, no. 9, pp. 120–122, 2001.
[4] P. Kruchten, “Software architecture and agile software development: a clash of two cultures?,” 2010 ACM/IEEE 32nd Int. Conf. Softw. Eng., vol. 2, pp. 497–498, 2010.
[5] R. L. Nord and J. E. Tomayko, “Software architecture- centric methods and agile development,” IEEE Softw., vol. 23, no. 2, pp. 47–53, 2006.
[6] M. Schramm and M. Daneva, “Implementations of service oriented architecture and agile software development: What works and what are the challenges?,” Proc. - Int. Conf. Res. Challenges Inf. Sci., vol. 2016–August, 2016.
[7] L. Chen and M. A. Babar, “Towards an evidence-based understanding of emergence of architecture through continuous refactoring in agile software development,” Proc. - Work. IEEE/IFIP Conf. Softw. Archit. 2014, WICSA 2014, pp. 195–204, 2014.
[8] W. Santos, “Towards a better understanding of simplicity in Agile software development projects,” Proc. 20th Int. Conf. Eval. Assess. Softw. Eng. - EASE ’16, pp. 1–4, 2016.
[9] I. Hadar, S. Sherman, E. Hadar, and J. J. Harrison, “Less is more: Architecture documentation for agile development,” 2013 6th Int. Work. Coop. Hum. Asp. Softw. Eng. CHASE 2013 - Proc., pp. 121–124, 2013.